银行碰一碰卡后台管理系统

MVP 功能模块划分分析方案

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V2.2 |
| 编制日期 | 2026 年 08 月 13 日 |
| 适用阶段 | MVP 开发前的系统设计、任务拆分和验收准备 |
| 适用对象 | 产品、领域分析、后端、前端、数据库、测试、运维和项目验收人员 |
| 规划说明 | 模块状态表示计划范围，不表示当前代码完成度；V2.2 统一 Casdoor/IAM、Webhook 幂等和 LinkForty 数据访问边界。 |
| 使用边界：本方案定义业务模块、外部系统和横向技术能力的责任边界；详细需求、数据库 DDL、接口契约和权限矩阵应在本方案确定的归属基础上继续展开。 |  |

1. 文档目的

本方案用于确定银行碰一碰卡后台管理系统 MVP 的业务模块、职责范围、核心数据归属、接口边界、权限边界和流程责任。产品、研发、测试和验收人员应使用同一模块定义拆分页面、服务、数据表、接口和测试场景。

2. 系统范围

2.1 业务范围

银行后台维护机构、支行、部门、客户经理、触点载体资产、触点载体绑定、目标资源（业务地址）和路由规则。

系统接收 LinkForty 点击事件通知，将入口 Link、触点载体资产和绑定快照关联为触碰事件。

系统基于已确认的数据源提供点击、触碰、安装、应用事件和银行业务办理量等指标查询。

2.2 外部协作范围

LinkForty API：创建或更新入口 Link、目标配置及相关外部资源。

LinkForty 点击事件和 Webhook：产生访问事实并向后台发送事件通知。

银行日志平台：承载运行日志或审计日志，具体字段、接口和保留期待确认。

银行业务系统：提供真实办理结果、办理量和金额等业务事实，接口契约待确认。

PostgreSQL、Redis、Android/iOS 应用或 SDK、NFC/NDEF 触点载体介质：作为数据存储、缓存、终端和介质协作对象。

2.3 不作为独立业务模块的内容

Repository、DTO、异常处理、拦截器、配置文件、缓存工具、日志工具、单个定时任务、单个接口和数据库访问层属于模块内部组件或横向技术能力，不单独列为业务模块。

3. 模块划分依据

| 依据类别 | 材料或来源 | 用于确定的内容 |
| --- | --- | --- |
| 业务需求 | 银行后台业务范围和 MVP 功能描述 | 确定模块目标、使用者、命令和查询范围 |
| NFC 设计 | LinkForty-NFC扩展方案.docx | 确定触点载体、UID、绑定、入口 Link、触碰关联和路由规则对象 |
| 数据设计 | 银行触点载体管理系统_数据物理模型_V1.2.docx 及相关数据设计 | 确定核心数据对象、全局事件幂等、关联关系和生命周期 |
| 流程设计 | 业务流程图、时序图和外部协作流程 | 确定请求入口、规则校验、数据操作、输出和异常责任 |
| 外部接口 | LinkForty API、点击事件和 Webhook 约定 | 确定适配层的输入转换、调用结果和失败处理 |
| 代码与页面参考 | core/src、ui/src、mobile-sdk-android、mobile-sdk-ios、mcp-server | 确定技术落点和目录参考，不改变业务模块归属 |

4. 术语定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 触点载体 | NFC 触点载体资产及其 UID、批次、入口关联和资产状态。 |
| 入口 Link | 写入 NFC/NDEF 的稳定入口链接标识。 |
| 目标 Link | LinkForty 承载目标 URL 或深度链接配置的外部资源。 |
| 目标资源（业务地址） | 银行业务侧可被路由规则选择的地址对象。 |
| 路由规则 | 根据作用域、优先级和有效期选择目标资源（业务地址）的业务规则。 |
| 路由发布 | 将确认后的目标配置提交给 LinkForty 的协作过程。 |
| 点击事件 | LinkForty 运行时产生的访问事实。 |
| 触碰事件 | 点击事实关联入口 Link、触点载体资产和绑定快照后的扩展业务记录。 |
| 操作审计 | 记录管理员身份、命令、对象、关键变更和结果的追责记录。 |
| 运行日志 | 记录系统运行、异常和基础设施状态的技术记录。 |
| Webhook | 外部系统向后台发送事件通知的协议机制，不等同于触碰事件本身。 |

5. 功能模块总览

| 编号 | 模块 | 业务目标 | 主要使用者/调用方 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 后台访问、IAM 与操作审计 | Casdoor RBAC 接入、JWT 本地验签、IAM 适配投影、银行组织数据范围和操作审计 | 后台管理员 | MVP 最小范围；Casdoor 为身份/角色/功能权限权威 |
| M2 | 机构与客户经理管理 | 机构、支行、部门、客户经理主数据和归属关系 | 后台管理员、运营人员 | 待开发 |
| M3 | 触点载体及载体内容管理 | 一期NFC触点资产、写入内容、核验和外部同步 | 后台管理员、运营人员 | 待开发 |
| M4 | 触点载体绑定生命周期管理 | 触点载体与客户经理的绑定、解绑、转交、有效期和历史快照 | 后台管理员、运营人员 | 待开发 |
| M5 | 目标资源（业务地址）管理 | 目标资源（业务地址）主数据、状态和引用影响检查 | 后台管理员、运营人员 | 待开发 |
| M6 | 路由规则配置与发布 | 作用域规则、优先级、有效期、冲突校验和发布意图 | 后台管理员、运营人员 | 待开发 |
| M7 | 触碰事件接入与关联 | Webhook 验签、event_id 全局幂等、点击事实只读关联和事件时点快照 | LinkForty Webhook、后台查询方 | 待开发；Java 实现档案为不分区 access_events |
| M8 | 统计分析 | 基于已确认数据源计算和查询业务指标 | 后台查询方、银行业务系统 | 待开发；指标口径和数据来源待确认 |

6. 模块职责与边界

M1  后台访问、IAM 与操作审计

后台用户通过本地部署的 Casdoor 完成认证并取得 JWT。M1 使用 Casdoor 公钥/JWKS 本地校验签名、issuer、audience、过期时间和 subject，再读取 iam_users 及 IAM 投影完成主体映射、API 权限与银行组织数据范围适配，并为关键命令写入 operation_logs；本系统不保存密码、Token 或密码哈希。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 状态 | MVP最小范围；Casdoor 是身份、角色和功能权限的权威 RBAC 服务，本地 IAM 表为适配投影 |
| 负责事项 | Casdoor JWT 接入与本地验签；iam_users主体映射；角色/权限同步投影；外部权限编码与本地API映射；银行组织数据范围适配；关键命令操作审计 |
| 不负责事项 | 业务对象状态决定；Casdoor账号、密码和Token存储；LinkForty点击事实；Webhook业务关联；运行日志和基础设施告警 |
| 发起者/调用方 | 后台管理员；后台业务模块 |
| 输入 | Casdoor JWT；业务命令上下文；subject、issuer、audience与权限上下文 |
| 业务规则 | 校验JWT签名、issuer、audience、过期时间和subject；iam_users停用时拒绝；功能权限以Casdoor授权为权威，本地IAM负责API及组织范围适配；关键命令记录审计 |
| 读取数据 | iam_users；Casdoor角色/权限投影；iam_permission_apis；iam_user_organizations；iam_user_role_scopes；业务命令上下文 |
| 修改数据 | IAM同步投影、主体/组织/数据范围适配关系；operation_logs（只追加）；不在本地独立授予Casdoor角色或功能权限 |
| 外部调用 | Casdoor登录与JWKS/公钥获取；权限同步适配；银行日志平台（仅运行日志或归档，接口待确认） |
| 输出 | 认证上下文；权限判定结果；IAM维护结果；审计记录写入结果 |
| 失败处理 | JWT验签或声明校验失败、本地用户停用、投影缺失或权限不足时拒绝访问；审计写入失败按安全要求阻断或补偿 |
| 权限边界 | Casdoor决定身份、角色和功能权限；本地iam_permission_apis映射HTTP接口，iam_user_role_scopes适配银行组织数据范围；前端展示不替代后端校验。 |
| 依赖 | 本地部署Casdoor；JWKS/公钥；IAM同步投影；组织数据范围；日志与监控 |
| 设计来源 | 银行后台需求、审计要求、后台页面设计 |
| 接口范围 | Casdoor登录/回调或JWT校验；IAM投影同步与查询；组织数据范围适配；审计查询和导出 |
| 测试范围 | JWT签名、issuer、audience、过期时间和subject；停用用户；投影一致性；API权限和数据范围越权；关键命令审计 |

M2  机构与客户经理管理

后台管理员提交机构或客户经理维护请求，M2维护organization_units与customer_managers，校验组织树、编码唯一性、直接归属关系和启停前置条件，并返回最新状态。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 状态 | 待开发 |
| 负责事项 | organization_units组织树；customer_managers客户经理主数据；客户经理直接所属组织；可选iam_user_id映射；机构和客户经理启停；客户经理及其触点载体关联查询 |
| 不负责事项 | 触点载体资产状态；绑定历史和绑定命令；目标资源（业务地址）和路由规则；点击和触碰事件 |
| 发起者/调用方 | 后台管理员；运营人员 |
| 输入 | org_type、parent_org_id、org_code；客户经理编码、资料和org_id；可选iam_user_id；启停命令；查询条件 |
| 业务规则 | org_code全局唯一；组织树防环；停用前检查启用中的子组织和客户经理；客户经理只保存直接所属组织，支行从组织树向上解析；停用客户经理不直接改变触点载体资产状态，绑定处理由M4执行 |
| 读取数据 | organization_units；customer_managers；touchpoint_manager_assignments关联只读视图 |
| 修改数据 | organization_units；customer_managers；客户经理组织归属及可选iam_user_id映射 |
| 外部调用 | 权限组件 |
| 输出 | 组织和客户经理记录；查询列表；启停结果；关联触点载体只读视图 |
| 失败处理 | 层级或编码冲突返回校验错误；存在有效关联时返回阻断原因；批量操作返回逐条结果 |
| 权限边界 | 新增、修改和启停权限由管理员或运营角色控制；机构数据范围待确认。 |
| 依赖 | M1；权限校验；M4只读查询 |
| 设计来源 | 机构与客户经理需求、银行触点载体系统数据物理模型 |
| 接口范围 | organization_units/customer_managers新增、修改、查询、启停；客户经理组织归属和关联触点载体查询 |
| 测试范围 | 层级校验；编码唯一性；停用前置检查；数据范围过滤；关联查询 |

M3 触点载体及载体内容管理

后台管理员创建或导入触点载体资产，模块校验触点载体编号和 UID，必要时通过外部适配能力创建固定入口，并保存触点载体资产与入口标识。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 状态 | 待开发；一期仅支持NFC触点载体 |
| 负责事项 | touchpoint_assets资产编码、载体标识、组织归属、投放位置和供应商批次；touchpoint_payloads实际写入内容；载体导入、详情、列表、写入核验和外部同步；asset_status与config_status维护 |
| 不负责事项 | 客户经理绑定历史；target_resources选择；routing_rules决策；直接读写LinkForty物理表 |
| 发起者/调用方 | 后台管理员；运营人员 |
| 输入 | asset_code、asset_type、carrier_uid、owner_org_id、location_code、door_no、supplier_batch_no；payload_value、payload_type和provider_type；批量导入文件；状态命令 |
| 业务规则 | asset_code唯一；一期asset_type=1；asset_status使用库存/启用/停用/永久作废，config_status独立表示待配置/正常/异常；payload_type=1时short_code必填；载体状态不代替绑定状态 |
| 读取数据 | touchpoint_assets；touchpoint_payloads；本地保存的LinkForty外部逻辑引用及API查询结果；供应商批次和核验状态 |
| 修改数据 | touchpoint_assets；touchpoint_payloads；asset_status、config_status、verification_status；仅入口Link/短码/载体内容登记或核验变化时更新external_sync_status |
| 外部调用 | LinkForty API适配能力；实体NFC/NDEF读写与核验协作 |
| 输出 | 触点载体资产；实际写入内容；核验结果；Payload外部登记/同步状态；批量导入逐条结果 |
| 失败处理 | 重复asset_code或carrier_uid返回逐条错误；写入核验不一致进入异常状态；LinkForty同步失败记录external_sync_message并进入补偿流程 |
| 权限边界 | 触点载体资产维护权限由管理员或运营角色控制；机构数据范围待确认。 |
| 依赖 | M1；权限校验；LinkForty 适配能力 |
| 设计来源 | NFC扩展方案、银行触点载体系统数据物理模型 |
| 接口范围 | touchpoint_assets创建、导入、详情、查询、启停和作废；touchpoint_payloads登记、核验、同步状态查询 |
| 测试范围 | asset_code/carrier_uid唯一性；批量导入逐条结果；asset_status/config_status分离；写入核验不一致；LinkForty同步失败；重复命令幂等 |

M4 触点载体—客户经理绑定生命周期管理

管理员提交触点载体绑定、解绑或转交请求，M4校验触点载体、客户经理和时间区间，写入touchpoint_manager_assignments历史记录及组织/人员快照。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 状态 | 待开发 |
| 负责事项 | touchpoint_manager_assignments绑定、解绑和转交；effective_from/effective_to生效区间；组织、支行和客户经理名称快照；当前绑定唯一性；如保留数量限制则作为应用规则，不新增物理字段 |
| 不负责事项 | 触点载体资产状态；机构主数据维护；目标资源（业务地址）维护；LinkForty 目标配置 |
| 发起者/调用方 | 后台管理员；运营人员 |
| 输入 | asset_id；manager_id；effective_from/effective_to；命令类型；批量项 |
| 业务规则 | 校验触点载体和客户经理状态；校验有效期重叠和当前绑定唯一性；转交必须追加历史并保存快照；预约生效通过future effective_from记录和幂等任务处理，不建立独立任务表 |
| 读取数据 | touchpoint_assets；customer_managers；touchpoint_manager_assignments当前与历史记录 |
| 修改数据 | touchpoint_manager_assignments；assignment_status；org_name_snapshot、branch_name_snapshot、manager_name_snapshot |
| 外部调用 | 权限组件 |
| 输出 | 绑定ID；生效状态；组织/支行/经理快照；批量逐条结果 |
| 失败处理 | 规则冲突不写入；预约生效处理失败记录operation_logs并进入补偿流程；批量事务策略按业务确认 |
| 权限边界 | 绑定、解绑和转交属于业务命令，须后端校验角色和机构数据范围。 |
| 依赖 | M1；M2只读organization_units/customer_managers；M3只读touchpoint_assets |
| 设计来源 | NFC绑定方案、touchpoint_manager_assignments物理模型 |
| 接口范围 | touchpoint_manager_assignments绑定、解绑、转交；批量处理；当前绑定和历史查询 |
| 测试范围 | 唯一性；有效期重叠；转交快照；预约生效；数量限制；批量部分失败 |

M5 目标资源管理（业务地址）

后台管理员维护target_resources目标资源，M5校验资源编码、资源类型、link_id/resource_value二选一和组织范围，计算引用影响并返回停用前检查结果。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 状态 | 待开发 |
| 负责事项 | target_resources资源编码、名称、类型、状态、组织归属；link_id与resource_value二选一；共享引用；停用前影响检查 |
| 不负责事项 | 路由优先级和规则匹配；触点载体绑定；LinkForty物理表直接写入；每次点击运行时跳转 |
| 发起者/调用方 | 后台管理员；运营人员 |
| 输入 | resource_code、resource_name、resource_type、link_id或resource_value、owner_org_id；状态命令；引用查询条件 |
| 业务规则 | resource_code唯一；link_id与resource_value严格二选一；公共资源owner_org_id为空；被routing_rules或外部链接关联时停用必须提示影响范围；本地状态不代替LinkForty外部状态 |
| 读取数据 | target_resources；routing_rules引用；touchpoint_payloads和发布关联 |
| 修改数据 | target_resources；资源状态；LinkForty链接逻辑引用 |
| 外部调用 | LinkForty API适配能力（只通过API，不直接写外部表） |
| 输出 | 目标资源记录；引用数量；影响范围；启停结果 |
| 失败处理 | resource_code或资源类型校验失败返回错误；存在有效引用时阻止停用并返回影响范围；LinkForty资源不存在返回关联错误 |
| 权限边界 | 目标资源维护和停用须按IAM功能权限及owner_org_id数据范围校验；公共资源普通机构角色只读。 |
| 依赖 | M1；M6 routing_rules；LinkForty适配能力 |
| 设计来源 | 目标资源需求、target_resources物理模型 |
| 接口范围 | target_resources新增、修改、查询、启停；引用查询和影响预览 |
| 测试范围 | resource_code唯一性；link_id/resource_value互斥校验；公共与组织资源范围；引用影响检查；停用阻断；外部资源关联失败 |

M6  路由规则配置与发布

管理员提交scope_type、目标资源、优先级和有效期配置，M6校验routing_rules冲突、生成发布意图并通过LinkForty适配能力发布；MVP运行时跳转由LinkForty负责。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 状态 | 待开发；MVP采用发布到LinkForty的配置模式，运行时实时匹配作为后续扩展 |
| 负责事项 | CARRIER、MANAGER、BRANCH、GLOBAL作用域规则；优先级和有效期；冲突校验；规则启停；version_no、publish_status、last_published_at、publish_message；发布确认和结果记录 |
| 不负责事项 | 触点载体资产维护；客户经理主数据；LinkForty 表直接写入；每次点击请求的底层跳转 |
| 发起者/调用方 | 后台管理员；运营人员 |
| 输入 | scope_type及对应carrier_id/customer_manager_id/branch_id；target_resource_id；priority、effective_from、effective_to；发布确认 |
| 业务规则 | scope_type与对象严格对应；有效区间不得重叠；匹配顺序为CARRIER > MANAGER > BRANCH > GLOBAL；M6发布状态独立于M3 touchpoint_payloads.external_sync_status |
| 读取数据 | target_resources；touchpoint_assets；touchpoint_manager_assignments；routing_rules |
| 修改数据 | routing_rules；publish_status；version_no；last_published_at；publish_message |
| 外部调用 | LinkForty 目标配置 API；缓存清理或复核接口（待确认） |
| 输出 | 规则草稿；影响范围；发布意图；publish_status及外部发布结果 |
| 失败处理 | 规则冲突不生成发布意图；LinkForty发布失败更新routing_rules.publish_status/publish_message并记录operation_logs；不以Payload同步状态代替路由发布状态 |
| 权限边界 | 规则编辑、启停和发布可分离授权；按iam_user_role_scopes校验数据范围；发布确认须记录operation_logs。 |
| 依赖 | M1；M3只读touchpoint_assets；M4只读touchpoint_manager_assignments；M5 target_resources；LinkForty适配能力 |
| 设计来源 | 路由规则方案、路由流程图、routing_rules物理模型 |
| 接口范围 | routing_rules新增、修改、启停；影响预览；发布确认和publish_status查询 |
| 测试范围 | scope_type对象约束；匹配顺序；优先级和有效期冲突；version_no及发布幂等；外部失败补偿；M3/M6状态隔离 |

M7 访问事件接入与关联

LinkForty 发送 Webhook 后，M7 验签并以 event_id 执行全局幂等，通过同库只读 links/click_events 或查询 API 获取点击事实，再经 touchpoint_payloads 反查触点载体，按事件时间关联绑定、路由和目标快照，写入不分区的 access_events。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 状态 | 待开发；event_id 为全局唯一幂等键；Java实现档案采用不分区access_events |
| 负责事项 | Webhook接收、验签和event_id全局幂等；点击事实与touchpoint_payloads关联；事件时点绑定/路由/目标快照；access_events写入、重试、查询和导出 |
| 不负责事项 | 生成LinkForty点击事实；直接决定运行时跳转目标；计算经营统计指标；替代operation_logs |
| 发起者/调用方 | LinkForty Webhook；后台触碰查询方 |
| 输入 | Webhook原始事件体、签名、event_id、click_id、事件时间；查询和导出条件 |
| 业务规则 | 签名、格式和event_id必须校验；仅event_id建立全局唯一约束；click_id不唯一；重复event_id返回幂等成功；相同click_id不同event_id允许保存；快照按事件时间选择 |
| 读取数据 | 同库只读LinkForty.links/click_events（必要字段）或点击查询API；touchpoint_payloads；touchpoint_assets；touchpoint_manager_assignments；routing_rules；target_resources |
| 修改数据 | 仅修改本系统access_events及resolution_status、resolution_reason、resolved_at；不修改LinkForty表 |
| 外部调用 | LinkForty Webhook；点击查询API；同库只读指定LinkForty表；银行日志平台（运行日志或归档待确认） |
| 输出 | 接收确认；access_events记录ID；关联或解析失败原因；查询列表和导出文件 |
| 失败处理 | 验签失败或缺失event_id拒绝；重复event_id返回幂等成功；关联失败记录状态；点击事实暂不可读时重试或进入最终失败 |
| 权限边界 | Webhook 由系统入口接收；触碰查询和导出须校验角色、机构和触点载体数据范围。 |
| 依赖 | M1；M3只读触点载体；M4只读绑定；LinkForty 点击事件 |
| 设计来源 | Webhook 流程设计、触碰事件模型 |
| 接口范围 | Webhook接收；access_events查询、详情和导出；解析状态和重试查询 |
| 测试范围 | 验签；缺失event_id；并发重复event_id；相同click_id不同event_id；只读权限；事件时间快照；解析失败重试；导出审计 |

M8  统计分析

查询方提交指标和范围条件，M8 使用受限数据库账号同库只读 LinkForty 事件表和 access_events，按源表时间字段、机器人排除和权限范围计算指标；业务办理量不纳入 MVP 正式验收。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 状态 | 规划项；一期仅统计现有LinkForty事件和access_events，业务办理量为外部扩展，不纳入MVP正式验收 |
| 负责事项 | 点击数（click_events.clicked_at）；访问数（access_events.received_at）；安装数（install_events.installed_at）；App内事件数（in_app_events.event_timestamp）；时间、组织、目标资源、触点载体和客户经理维度；机器人排除、去重和导出 |
| 不负责事项 | 生成原始点击事件；写入access_events；决定路由规则；代替银行业务系统提供办理量和金额；不把模拟数据作为正式结果 |
| 发起者/调用方 | 后台查询方；运营人员；银行业务系统回传（接口待确认） |
| 输入 | 时间范围、组织、target_resources、touchpoint_assets、客户经理；指标、维度和导出条件 |
| 业务规则 | 每个指标绑定明确数据源和时间字段；click_events默认排除is_bot=true；统计计算只读原始事件；业务办理量需银行系统接口确认后另行纳入 |
| 读取数据 | 同库只读LinkForty.click_events、device_fingerprints、install_events、in_app_events及必要Link字段；本系统access_events；银行业务回传仅作后续扩展 |
| 修改数据 | MVP不新增统计结果核心表；导出过程由基础设施处理，操作审计由M1记录 |
| 外部调用 | LinkForty查询API或指定表同库只读；银行业务系统（业务办理量后续扩展） |
| 输出 | 趋势、分布、排行和转化结果；受权限控制的导出文件 |
| 失败处理 | 数据源不可用返回数据源错误；未确认的业务办理量不进入正式指标；导出失败返回错误并记录操作审计 |
| 权限边界 | 统计查询和导出按IAM功能权限、机构数据范围和指标范围校验；导出必须记录operation_logs。 |
| 依赖 | M1；M2组织数据；M3触点载体；M4绑定；M5地址；M7触碰事件；银行业务系统 |
| 设计来源 | 统计指标设计、LinkForty analytics 参考、银行业务回传需求 |
| 接口范围 | 指标查询；趋势、分布和排行查询；受权限控制的统计导出 |
| 测试范围 | 各源表时间字段边界；机器人排除；去重；多维过滤；access_events读取；LinkForty SELECT授权与DML拒绝；数据源失败；导出失败 |

7. 外部系统与横向技术能力

| 对象 | 性质 | 负责事项 | 不负责事项 | 交互边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LinkForty API | 外部系统 | 接收入口Link、目标配置和资源变更，完成校验、平台落库与缓存失效 | 不决定银行目标资源和路由规则 | M3/M5/M6经适配层调用；所有LinkForty写入必须走API |
| LinkForty 点击事件/Webhook | 外部事件源 | 产生访问事实并发送含event_id的签名通知；平台维护运行数据 | 不提供本系统access_events | M7验签并以event_id全局幂等；M7/M8仅可同库只读指定表；禁止平台DML/DDL/TRUNCATE |
| 银行日志平台 | 外部支撑系统 | 可接收运行日志或归档数据 | 不决定业务状态；本系统operation_logs仍是一期操作记录来源 | 日志字段、接口和保留期待确认 |
| 银行业务系统 | 外部业务系统 | 提供办理结果、数量和金额等业务事实 | 不由统计模块生成真实办理量 | M8 通过接口或数据交换读取，契约待确认 |
| PostgreSQL | 数据存储 | 保存16张本系统表；M7/M8可用受限账号同库只读指定LinkForty表 | 不作为业务模块；不授予LinkForty写入、DDL、TRUNCATE或迁移权限 | 业务库由Repository访问；LinkForty写入由平台API完成；不新增第17张幂等表 |
| Redis | 缓存/任务支撑 | 缓存已发布配置、幂等键或任务状态 | 不拥有业务对象最终状态 | 缓存失效和一致性策略待确认 |
| Android/iOS 应用或 SDK | 终端协作方 | 触发 NFC/NDEF 读取或承载深度链接 | 不维护后台业务数据 | 通过入口 Link 和外部跳转协作 |
| NFC/NDEF 触点载体介质 | 物理介质 | 保存入口 Link 或 NDEF 内容 | 不决定绑定、路由和统计状态 | 由触点载体资产流程关联，写入方式待确认 |

7.1 横向技术能力

| 能力 | 服务对象 | 统一规则 | 不应承担的业务职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 身份认证与会话 | 所有后台命令和查询 | Casdoor签发JWT；后端本地校验签名、issuer、audience、过期时间和subject | 不在本地保存密码、Token或另建身份权威 |
| 权限校验 | 所有后台接口、导出和管理命令 | Casdoor角色/功能权限为权威；本地IAM投影映射API并适配银行组织数据范围 | 不以本地IAM另行覆盖Casdoor授权，不以隐藏按钮代替校验 |
| 参数校验与幂等 | 业务命令、Webhook、外部适配 | 格式、唯一键、重复请求和一致返回；Webhook仅以event_id全局幂等 | 不把click_id设为唯一，不决定业务对象归属 |
| 日志与监控 | 业务模块、适配层和运维 | 区分操作审计、业务失败记录和运行日志 | 不重复维护业务事件或统计结果 |
| 失败处理与运行监控 | 外部发布、Webhook 读取和异步任务 | 错误分类、超时和人工处理入口待确认 | 不改变业务规则决定方 |
| 数据导出与归档 | 触碰查询、统计和审计查询 | 权限、格式、任务状态、保留和归档规则待确认 | 不绕过业务模块直接改写数据 |

8. 数据归属

核心数据对象由一个模块负责创建、修改和决定业务状态；其他模块通过服务调用或只读查询使用，不直接修改归属模块的数据。

| 数据对象 | 负责创建 | 负责修改 | 查询方 | 状态决定方 | 规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户、IAM投影、组织数据范围、操作日志 | M1/Casdoor同步 | M1/Casdoor同步 | M1及所有接口鉴权组件 | 身份/角色/功能权限：Casdoor；组织数据范围适配：M1 | iam_users映射subject；角色权限表为Casdoor投影；iam_permission_apis映射API；iam_user_role_scopes适配银行组织范围；operation_logs只追加 |
| 组织机构 | M2 | M2 | M2、M4、M6、M8 | M2 | organization_units；支行从组织树向上解析；停用前执行关联影响检查 |
| 客户经理 | M2 | M2 | M2、M4、M8 | M2 | customer_managers；只保存直接所属组织；可选iam_user_id映射 |
| 触点载体资产 | M3 | M3 | M3、M4、M6、M7、M8 | M3 | touchpoint_assets；asset_status与config_status分离 |
| 载体写入内容 | M3 | M3 | M3、M7 | M3 | touchpoint_payloads；保存实际写入内容、核验和外部同步状态 |
| 触点载体绑定记录 | M4 | M4 | M2、M4、M6、M7、M8 | M4 | touchpoint_manager_assignments；当前绑定唯一，历史只追加 |
| 目标资源 | M5 | M5 | M5、M6、M7、M8 | M5 | target_resources；link_id与resource_value二选一；支持公共和组织资源 |
| 路由规则及发布状态 | M6 | M6 | M6、M7、M8 | M6 | routing_rules；CARRIER/MANAGER/BRANCH/GLOBAL；version_no和publish_status |
| LinkForty运行数据 | LinkForty | LinkForty | M7、M8 | LinkForty | M7只读links/click_events必要字段；M8只读click_events、device_fingerprints、install_events、in_app_events及必要Link信息；所有写入走API；不读webhooks.secret |
| 访问事件 | M7 | M7 | M7、M8 | M7 | access_events不分区；event_id全局唯一；click_id为非唯一逻辑引用；按事件时间保存载体、绑定、路由和目标快照 |

9. 接口、权限与依赖

9.1 接口边界

| 接口类别 | 调用方 | 责任模块/能力 | 输入 | 输出 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询 | 后台页面、统计查询方 | 对应业务模块读取授权范围内数据 | 查询条件、分页、排序、权限上下文 | 列表、详情、统计结果 | 参数错误、无权限、对象不存在和数据源失败分别返回 |
| 业务命令 | 后台页面、内部流程 | 业务模块校验规则并决定唯一业务状态 | 对象 ID、命令类型、业务字段、幂等键 | 命令结果、状态、影响范围 | 规则冲突不写入；外部调用失败进入明确失败或补偿状态 |
| 外部适配 | M3、M5、M6 | LinkForty适配能力 | 外部资源ID、完整配置、请求幂等键 | 外部资源结果和复核状态 | 超时、重复、字段不兼容、缓存失效和本地事务失败进入重试、补偿或对账 |
| Webhook接收 | LinkForty | M7 | 原始事件体、签名、event_id、click_id | 接收确认、关联状态 | 验签或缺失event_id拒绝；重复event_id幂等成功；乱序按事件时间处理 |

9.2 权限边界

| 能力 | 角色 | 查询 | 新增/修改 | 删除/停用/启用 | 数据范围 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 后台登录与审计 | Casdoor授权角色（名称由Casdoor配置） | 按Casdoor权限与本地组织范围 | IAM投影同步/适配需管理权限 | 会话由Casdoor管理；本地用户可停用 | Casdoor主体 + iam_user_role_scopes组织范围 | MVP最小RBAC |
| 机构与客户经理 | 总行管理员、支行行长、客户经理、观察者 | 允许，范围待确认 | 允许，审批待确认 | 由 M2 执行 | 按iam_user_role_scopes的本人/机构/全局范围校验 | 待开发 |
| 触点载体与绑定 | 总行管理员、支行行长、客户经理、观察者 | 允许，范围待确认 | 命令权限待确认 | M3/M4分别执行 | 按iam_user_role_scopes的本人/机构/全局范围校验 | 待开发 |
| 地址与路由发布 | 管理员/运营角色待确认 | 允许，范围待确认 | 发布需确认 | 规则待确认 | 业务范围待确认 | 待开发 |
| 触碰查询与导出 | 总行管理员、支行行长、客户经理、观察者 | 允许，范围待确认 | 不修改原始事实 | 导出需审计 | 按iam_user_role_scopes的本人/机构/全局范围校验 | 待开发 |
| 统计分析 | 总行管理员、支行行长、客户经理、观察者 | 允许，范围待确认 | 不修改原始事实 | 导出规则待确认 | 按iam_user_role_scopes的本人/机构/全局范围校验 | 规划项 |
| 权限原则：Casdoor是身份、角色和功能权限权威；前端按钮仅控制展示；后端以JWT、本地IAM投影、iam_permission_apis和iam_user_role_scopes强制校验功能权限与银行组织数据范围。 |  |  |  |  |  |  |

10. 业务流程映射

10.1 触点载体绑定流程

| 流程步骤 | 输入 | 责任模块 | 处理规则 | 数据操作 | 输出 | 异常责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 提交绑定 | asset_id、manager_id、effective_from/effective_to | M4 | 校验命令、权限和数据范围 | 读取touchpoint_assets和customer_managers | 待校验命令 | M4 |
| 2. 校验资产 | asset_status、manager status、数量规则 | M3/M4 | M3提供载体状态，M4决定绑定规则 | 只读数据 | 校验结果 | M3/M4 |
| 3. 校验时间 | 现有绑定和新有效期 | M4 | 检查重叠和当前唯一性 | 读取touchpoint_manager_assignments历史 | 通过或冲突原因 | M4 |
| 4. 写入绑定 | 通过校验的命令 | M4 | 保存经理和支行快照 | 新增touchpoint_manager_assignments及组织/支行/经理快照 | 绑定 ID、状态和时间 | M4 |
| 5. 记录审计 | 命令前后配置和结果 | M1 | 关键命令必须有审计 | 写operation_logs | 审计记录结果 | M1/日志能力 |

10.2 路由配置发布流程

| 流程步骤 | 输入 | 责任模块 | 处理规则 | 数据操作 | 输出 | 异常责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 编辑地址/规则 | 目标资源、作用域、优先级、有效期 | M5/M6 | 分别校验target_resources和routing_rules | 写routing_rules草稿 | 配置草稿 | M5/M6 |
| 2. 计算影响范围 | 目标资源或规则变更 | M5/M6 | 按规则统计受影响触点载体、绑定和外部资源 | 只读关联数据 | 影响清单 | M5/M6 |
| 3. 管理员确认 | 影响清单、前后配置 | M1/M6 | 确认后才允许发布 | 写审计记录 | 发布授权 | M1 |
| 4. 生成发布意图 | 确认后的target_resource_id | M6 | 按规则生成LinkForty发布配置 | 更新version_no和发布状态 | 发布意图 | M6 |
| 5. 调用 LinkForty | 发布意图 | 外部适配能力 | 转换字段、调用 API、处理幂等 | 通过API更新外部链接，不直接写LinkForty表 | API 结果 | 外部适配能力 |
| 6. 复核与补偿 | API 结果和复核结果 | 外部适配能力 | 失败进入待补偿状态 | 写publish_status、publish_message和operation_logs | 生效或失败结果 | 外部适配能力/运维 |

10.3 触碰事件接入流程

| 流程步骤 | 输入 | 责任模块 | 处理规则 | 数据操作 | 输出 | 异常责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 接收 Webhook | 原始事件体、签名、event_id | M7 | 校验签名、格式和event_id；缺失则拒绝 | 尝试写入不分区access_events；UNIQUE(event_id) | 接收确认/拒绝 | M7 |
| 2. 关联点击 | click_id、Link标识 | M7 | 按需同库只读click_events/links或调用查询API | 只读外部点击与载体关联；不写LinkForty表 | 点击和入口信息 | M7/LinkForty |
| 3. 关联触点载体 | LinkForty链接标识 | M7 | 通过touchpoint_payloads反查touchpoint_assets | 只读载体数据 | 触点载体或未识别原因 | M7/M3 |
| 4. 读取事件时点快照 | 载体、事件时间 | M7 | 按Webhook事件时间而非到达顺序选择绑定、路由和目标 | 只读绑定、规则和目标资源 | 绑定/路由/目标快照 | M7/M4/M6 |
| 5. 写入触碰扩展 | event_id、click_id、关联结果和快照 | M7 | 仅event_id全局唯一；重复event_id幂等成功；click_id可重复 | 写access_events及解析状态 | 触碰记录ID/幂等结果 | M7 |
| 6. 查询/导出 | 查询条件和权限上下文 | M7/M1 | 后端权限校验，导出生成审计 | 读取触碰数据和写审计 | 列表/文件 | M7/M1 |

10.4 统计查询流程

| 流程步骤 | 输入 | 责任模块 | 处理规则 | 数据操作 | 输出 | 异常责任 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 提交查询 | 时间、组织、指标、维度 | M8 | 校验查询范围和指标组合 | 不写业务事实 | 查询任务 | M8/权限能力 |
| 2. 读取数据源 | click_events、access_events、install_events、in_app_events | M8 | 使用受限账号同库只读指定LinkForty表和本系统事件；必要时使用查询API | 只读多源数据；禁止LinkForty DML/DDL | 中间统计结果 | M8 |
| 3. 排除与去重 | 机器人状态、重复设备和失败状态 | M8 | 按指标定义排除或去重，不修改原始事件 | 查询计算 | 指标结果 | M8 |
| 4. 返回/导出 | 结果集和导出条件 | M8/M1 | 导出过程不新增核心业务表，operation_logs记录导出 | 写导出任务或文件 | 页面结果/文件 | M8/M1 |

11. 代码与设计落点

代码目录、页面和现有接口在本表中作为技术落点参考。待开发模块仍然可以先确定业务目录、服务边界、数据模型和接口任务。

| 设计模块 | Controller/Route | Service/Worker | Repository/数据访问 | 数据表/对象 | 前端页面 | 接口落点 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 后台访问、IAM 与操作审计 | 待定义 | JWT验签/IAM投影适配 | 待定义 | iam_users、IAM投影关系表、operation_logs | 登录、IAM投影和审计页 | Casdoor登录/JWT、本地适配、审计查询 | Casdoor权威；本地IAM不独立授权 |
| M2 机构与客户经理 | 待定义 | 待定义 | 待定义 | organization_units、customer_managers | 组织/经理页待设计 | 主数据维护接口待定义 | 机构主数据由 M2 维护 |
| M3 触点载体及载体内容 | 待定义 | 待定义 | 待定义 | touchpoint_assets、touchpoint_payloads | 载体、写入内容、核验页 | 载体资产、写入内容、核验和外部登记接口 | external_sync_status仅表示Payload外部登记/核验；不替代M6发布状态 |
| M4 触点载体—客户经理绑定生命周期 | 待定义 | 待定义 | 待定义 | touchpoint_manager_assignments | 绑定操作页待设计 | 绑定/解绑/转交接口待定义 | 绑定状态由 M4 决定 |
| M5 目标资源管理（业务地址） | 待定义 | 待定义 | 待定义 | target_resources | 地址页待设计 | 目标资源维护、引用查询和影响预览 | 不直接维护外部跳转事实 |
| M6 路由规则配置与发布 | 待定义 | 待定义 | 待定义 | routing_rules | 规则页待设计 | 规则维护、影响预览、发布和状态查询 | version_no/publish_status描述路由发布；写LinkForty走API |
| M7 触碰事件接入与关联 | 待定义 | 待定义 | 待定义 | access_events + LinkForty.click_events/links只读引用 | 触碰查询页待设计 | Webhook、访问事件查询、解析状态和补偿 | 不分区；UNIQUE(event_id)；click_id非唯一 |
| M8 统计分析 | core/src/routes/analytics.ts（参考） | 待定义 | 受限只读数据访问 | LinkForty事件表、access_events（只读） | 统计页待设计 | 统计查询和受权限控制的导出 | M7/M8同库只读；业务办理量不纳入MVP验收 |
| LinkForty 外部适配 | core/src/routes/links.ts、templates.ts、redirect.ts、webhooks.ts、sdk.ts | core/src/lib/webhook.ts、link-resolution-cache.ts | core/src/lib/database.ts | LinkForty 现有源表与 Webhook API | ui/src/components/* | LinkForty API 适配接口 | 属于外部协作技术落点，不替代银行业务模块 |

12. 模块状态与研发拆分规则

| 状态 | 含义 | 研发和验收用法 |
| --- | --- | --- |
| 已实现 | 已有可验证实现 | 只列入已验证范围；新增设计必须单独标记 |
| 部分实现 | 部分流程已有技术落点 | 拆分已完成范围、缺口和新增测试范围 |
| 待开发 | 需求和边界已确定，尚未实现 | 可以拆分代码目录、接口、数据模型和测试任务 |
| 待确认 | 业务规则、接口、权限或外部依赖尚未定稿 | 不得写入确定验收标准；先形成确认任务 |
| 规划项 | 不纳入本期开发或验收 | 不进入 MVP 完成条件 |
| 建议项 | 技术或产品建议，不构成需求承诺 | 须单独评估，不得视为现状或本期范围 |

12.1 研发任务拆分规则

按业务模块拆分接口、服务、数据访问、页面、权限和测试，不按单个 DTO、Repository 或工具类建立独立业务模块。

每个命令必须指定调用方、输入、唯一状态决定方、数据变化、输出、失败状态和幂等要求。

每个查询必须指定数据范围、分页或聚合方式、数据来源、无数据表现和导出权限。

每个外部调用必须指定适配层、字段转换、超时、失败记录、复核和最终失败状态。

每条验收流程必须能够映射到唯一责任模块，并覆盖成功、规则冲突、权限失败、外部失败和重复请求场景。

13. 待确认事项

| 编号 | 主题 | 待确认内容 | 责任确认方 |
| --- | --- | --- | --- |
| C01 | Casdoor权限模型 | Casdoor作为身份、角色和功能权限权威；本地IAM同步频率、失败告警和组织范围适配规则 | 安全/平台/业务方 |
| C02 | JWT验证 | JWKS/公钥获取与轮换；issuer、audience、时钟偏差和subject规范；本地iam_users停用策略 | 安全/平台方 |
| C03 | 审计与日志 | operation_logs作为一期操作记录；运行日志可接入银行日志平台；字段、保留期和归档方式 | 安全/运维方 |
| C04 | 绑定批量事务 | 批量命令是全部成功才提交，还是允许逐条成功 | 业务/后端方 |
| C05 | 实时路由 | MVP采用发布到LinkForty当前配置；每次点击实时匹配作为后续扩展 | 产品/架构方 |
| C06 | 规则版本 | version_no、publish_status和发布结果按routing_rules落库；独立回滚快照是否需要另行确认 | 产品/架构方 |
| C07 | Webhook协议 | 签名算法、event_id必填和全局幂等、事件时间、补偿、重放和失败终态 | LinkForty/后端方 |
| C08 | 触碰失败记录 | 无法识别触点载体、关联失败和解析失败写入access_events的解析状态，运行错误另记运行日志 | 业务/后端方 |
| C09 | 统计口径 | 点击使用click_events.clicked_at，访问使用access_events.received_at，安装使用install_events.installed_at，App事件使用in_app_events.event_timestamp；默认排除机器人 | 产品/数据方 |
| C10 | 银行业务回传 | 办理量、金额、转化结果作为后续外部扩展；未完成接口契约前不纳入MVP正式验收 | 银行业务系统方 |
| C11 | 外部发布补偿 | LinkForty API超时、重复请求、本地事务失败、缓存失效和对账的处理方式；M3/M6状态分别维护 | 架构/运维方 |
| C12 | 数据生命周期与只读授权 | access_events不分区后的保留/归档；M7/M8 SELECT白名单；LinkForty DML/DDL/TRUNCATE拒绝与审计 | 数据/运维/安全方 |

14. V2.2 更新日志

2026-08-13：确认 V2.1 为最终历史基线，V1.0、V2.0、V3.0 降级为历史设计材料。

2026-08-13：Casdoor 调整为身份、角色和功能权限权威；本地 IAM 调整为主体、API 与银行组织数据范围适配投影。

2026-08-13：access_events 调整为不分区，event_id 全局唯一，click_id 仅作非唯一逻辑引用。

2026-08-13：明确 M7/M8 可同库只读指定 LinkForty 表，所有平台写入必须走 API；M3 与 M6 状态分别维护。