bank-touchpoint-platform

项目目录建设与说明

版本  V1.0

文档性质  建设目标与协作说明

适用范围  项目初始化、协作开发、跨仓库联调

日期  2026 年 8 月 17 日

阅读提示 本文描述平台项目的目标目录、职责边界和建设顺序，不等同于当前代码已完成状态。正式需求、架构、API、数据库和测试基线继续由 docs 仓库维护。

目录

1. 文档目的
2. 仓库关系
3. 推荐目录结构
4. 一级目录说明
5. 后端模块内部结构
6. M1～M8 模块对应关系
7. 公共代码管理
8. 外部系统集成目录
9. 数据库迁移规则
10. 接口规范管理
11. 根目录重要文件
12. Git 协作方式
13. 项目建设顺序
14. 开发前完成标准
15. 目录建设结论

打开文档后可在 Word 中右键更新目录；渲染器会在可用时自动更新字段。

1. 文档目的

本文用于说明 bank-touchpoint-platform 银行触点载体管理平台的项目目录建设目标、仓库边界、模块职责和协作规则。平台面向银行 NFC 触点载体、载体内容、客户经理绑定、目标资源、路由规则、访问事件和统计分析等业务能力。

本文适用于项目初始化、协作开发、跨仓库联调、代码审核和后续目录演进。它说明的是目标工程组织方式，不把设计目录、接口草稿或静态页面表述为已经完成的实现。

bank-touchpoint-backend 承载银行后台业务 API、数据库、权限、外部集成和异步任务。

bank-touchpoint-frontend 承载银行管理后台页面、交互、查询缓存和权限展示。

docs 作为正式需求、架构、OpenAPI、数据库、测试和安全基线的权威来源。

LinkForty Core 作为外部系统参考项目保持独立，银行平台不复制其源码。

边界原则 平台项目名称保留为 bank-touchpoint-platform，但不新增一个单体平台代码仓库；业务实现由两个独立仓库承载。

2. 仓库关系

最终工作区关系如下：

workspace/

├── bank-touchpoint-backend/     # Python/FastAPI 后端

├── bank-touchpoint-frontend/    # React/TypeScript 管理后台

├── docs/                        # 产品、架构、API、数据库和测试基线

└── core/                        # LinkForty 外部系统参考项目

| 目录/仓库 | 职责 | 边界 |
| --- | --- | --- |
| bank-touchpoint-backend | 业务 API、数据库、权限、外部集成、Celery 异步任务 | 只写银行业务库；LinkForty 写操作必须走 API |
| bank-touchpoint-frontend | 银行管理后台页面、交互、查询缓存和类型使用 | 只能调用银行后台 API，不能直连数据库或 LinkForty |
| docs | 需求、架构、OpenAPI、数据字典、权限、安全、测试基线 | 正式规范来源；两个代码仓库不复制完整需求文档 |
| core / LinkForty Core | Link、短码、跳转运行时、原始事件和 Webhook 投递 | 独立外部系统；不复制源码，不直接执行其平台表 DML/DDL |

本期不纳入两个业务仓库的目录：

landing-h5/：后置的真实 H5 或业务落地页工程。

reference-clients/：后置的演示客户端或参考客户端工程。

3. 推荐目录结构

3.1 工作区结构

workspace/

├── bank-touchpoint-backend/

│   ├── src/app/

│   ├── alembic/

│   ├── database/

│   ├── scripts/

│   ├── tests/

│   ├── docs/

│   └── .github/

├── bank-touchpoint-frontend/

│   ├── src/

│   ├── tests/

│   └── .github/

├── docs/

└── linkforty/core/                        # LinkForty 外部系统参考项目

3.2 后端完整目录树

bank-touchpoint-backend/

├── src/app/

│   ├── api/

│   ├── core/

│   ├── db/

│   ├── common/

│   ├── modules/

│   │   ├── iam/                # M1

│   │   ├── audit/              # M1

│   │   ├── organizations/      # M2

│   │   ├── touchpoints/        # M3

│   │   ├── assignments/        # M4

│   │   ├── resources/          # M5

│   │   ├── routing/            # M6

│   │   ├── events/             # M7

│   │   └── analytics/          # M8

│   ├── integrations/

│   └── workers/

├── alembic/versions/

├── database/{seeds,checks}/

├── scripts/

├── tests/

├── docs/

└── .github/

3.3 前端完整目录树

bank-touchpoint-frontend/

├── src/

│   ├── app/

│   ├── api/

│   ├── components/

│   ├── layouts/

│   ├── modules/

│   │   ├── auth/               # M1

│   │   ├── iam/                # M1

│   │   ├── audit/              # M1

│   │   ├── organizations/      # M2

│   │   ├── touchpoints/        # M3

│   │   ├── assignments/        # M4

│   │   ├── resources/          # M5

│   │   ├── routing/            # M6

│   │   ├── events/             # M7

│   │   └── analytics/          # M8

│   ├── routes/

│   ├── stores/

│   ├── types/

│   └── utils/

├── tests/

└── .github/

3.4 保留、合并、移动、删除和后置目录

| 动作 | 目录或内容 | 处理原则 |
| --- | --- | --- |
| 保留 | docs/、core/LinkForty Core | 分别作为规范基线和外部系统参考项目维护 |
| 合并 | 各模块内部的同类业务职责 | 按业务模块聚合 router、service、repository 等固定职责 |
| 移动 | 跨模块公共基础能力 | 移动到 core、db 或 common，保持边界清晰 |
| 删除/不新建 | 全局 services/、repositories/、models/、schemas/ | 不建立全局业务型目录，避免重复维护 |
| 后置 | landing-h5/、reference-clients/ | 不纳入本期两个业务仓库 |

4. 一级目录说明

4.1 后端一级目录

| 目录 | 职责说明 |
| --- | --- |
| src/app | 应用根包，组合 API、核心基础设施、数据库、公共代码、业务模块、集成和 Worker。 |
| src/app/api | 路由注册、统一响应、认证依赖、异常映射和 API 版本入口。 |
| src/app/core | 配置、安全、权限基础设施、错误、日志、Trace、审计写入和 Snowflake。 |
| src/app/db | SQLAlchemy Base、Session、事务、数据库类型和数据库基础设施。 |
| src/app/common | 真正跨模块的纯公共能力，例如分页、时钟、幂等和公共类型。 |
| src/app/modules | 按 M1～M8 组织的业务模块，业务规则由 Service 负责。 |
| src/app/integrations | Casdoor、LinkForty、Webhook、NFC 等外部系统适配器。 |
| src/app/workers | Celery 异步任务、重试、补偿、预约生效和对账。 |
| alembic | 数据库结构迁移配置和独立 Revision；正式结构变化放入 alembic/versions。 |
| database | 种子数据、数据库检查和辅助说明；不放正式建表逻辑。 |
| scripts | 开发、迁移检查、数据准备和联调辅助脚本。 |
| tests | 单元、集成、API、权限、幂等、迁移和端到端测试。 |
| docs | 后端仓库本地启动、测试和联调说明；不复制 docs 仓库的完整基线。 |
| .github | 后端仓库自己的 CI、PR 模板、CODEOWNERS 和分支检查。 |

4.2 前端一级目录

| 目录 | 职责说明 |
| --- | --- |
| src/app | 应用初始化、Provider、全局配置和错误边界。 |
| src/api | 按模块封装银行后台 API，使用 OpenAPI 生成的类型。 |
| src/components | 跨页面复用且不承载具体业务规则的 UI 组件。 |
| src/layouts | 后台布局、导航、面包屑、权限菜单和页面框架。 |
| src/modules | 按 M1～M8 组织页面、模块组件、查询和业务交互。 |
| src/routes | React Router 路由、鉴权入口和页面级数据范围处理。 |
| src/stores | 客户端状态；服务端状态由 TanStack Query 管理。 |
| src/types | 前端公共类型和生成类型的组合，不重复手写后端接口契约。 |
| src/utils | 真正跨模块的格式化、错误展示和纯工具函数。 |
| tests | Vitest 单元/组件测试和 Playwright 端到端验收测试。 |
| .github | 前端仓库自己的 CI、PR 模板、CODEOWNERS 和构建检查。 |

4.3 明确禁止

前端直接连接数据库。

前端直接调用 LinkForty Core。

后端复制 LinkForty Core 源码。

两个仓库复制完整需求文档。

在全局目录重复维护业务 Service、Repository、Model、Schema 和页面。

5. 后端模块内部结构

后端采用业务模块优先、职责固定、按需创建文件的结构。以 touchpoints 模块为例：

modules/touchpoints/

├── router.py

├── schemas.py

├── service.py

├── repository.py

├── models.py

├── permissions.py

├── enums.py

└── exceptions.py

| 文件 | 职责 |
| --- | --- |
| router.py | 接收 HTTP 参数、调用 Service、声明认证依赖和响应模型。 |
| schemas.py | 定义 Pydantic 请求、响应和输入校验模型。 |
| service.py | 实现业务规则、事务边界、状态变化、审计和任务调度。 |
| repository.py | 封装 SQLAlchemy 查询和持久化，不决定业务权限和最终状态。 |
| models.py | 定义本模块业务表模型和关系。 |
| permissions.py | 定义模块功能权限和数据范围规则。 |
| enums.py | 定义状态、类型和生命周期枚举。 |
| exceptions.py | 定义模块业务异常及其错误码映射。 |

不批量创建空文件；只有在业务实现需要时才创建模块文件。

不建立全局业务型 services/、repositories/、models/、schemas/。

公共基础设施不得承载具体业务规则。

遵循 Router → Service → Repository，并通过 Integration Adapter 调用外部系统。

6. M1～M8 模块对应关系

| 模块 | 后端目录 | 前端目录 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | modules/iam、modules/audit | modules/auth、modules/iam、modules/audit | 登录、主体映射、权限、数据范围、审计 |
| M2 | modules/organizations | modules/organizations | 组织树和客户经理 |
| M3 | modules/touchpoints | modules/touchpoints | NFC 资产和 Payload |
| M4 | modules/assignments | modules/assignments | 绑定、解绑、转交和历史快照 |
| M5 | modules/resources | modules/resources | 目标资源管理 |
| M6 | modules/routing | modules/routing | 路由规则、确认和发布 |
| M7 | modules/events | modules/events | Webhook、幂等和访问事件 |
| M8 | modules/analytics | modules/analytics | 统计、查询和导出 |

客户经理作为组织模块下的子功能，目录为：

modules/organizations/customer_managers/

7. 公共代码管理

公共代码分为三层，分别承担横向基础设施、数据库基础设施和真正跨模块的纯公共能力：

core/

├── config.py

├── security.py

├── permissions.py

├── errors.py

├── logging.py

├── tracing.py

├── audit.py

└── snowflake.py

db/

├── base.py

├── session.py

├── transaction.py

└── types.py

common/

├── pagination.py

├── clock.py

├── idempotency.py

└── types.py

| 层 | 边界与责任 |
| --- | --- |
| core | 负责配置、安全、权限基础设施、错误、日志、Trace、审计公共写入和 Snowflake。 |
| db | 负责 SQLAlchemy Base、Session、事务和数据库类型。 |
| common | 只保存真正跨模块的纯公共能力，不放具体业务规则。 |

Snowflake 由 core/snowflake.py 负责。

审计公共写入由 core/audit.py 负责；审计查询由 modules/audit 负责。

修改公共代码必须附带影响范围说明，并进行双人审核。

8. 外部系统集成目录

integrations/

├── casdoor/

├── linkforty/

│   ├── client.py

│   ├── schemas.py

│   ├── webhook.py

│   ├── mapping.py

│   ├── read_only.py

│   └── exceptions.py

└── nfc/

├── interface.py

└── mock.py

| 集成 | 责任边界 | 实现要求 |
| --- | --- | --- |
| Casdoor | 身份、角色和功能权限权威来源 | 本地 IAM 负责主体映射、权限适配和组织数据范围 |
| LinkForty | 外部 Link、事件、Webhook 和发布接口 | 写操作只能通过 API；只读数据使用受限只读连接 |
| NFC | 卡片载体操作抽象 | 本期仅提供 interface.py 和 mock.py，不绑定真实硬件 |

禁止读取或输出 webhooks.secret。

Webhook 接收由 modules/events/router.py 完成。

Webhook 验签和字段解析由 integrations/linkforty/webhook.py 完成。

事件幂等和关联由 modules/events/service.py 完成。

银行后台与 LinkForty Core 分开建设，不复制 LinkForty 源码。

9. 数据库迁移规则

数据库使用 PostgreSQL 14+，银行业务表使用 bank_admin Schema。

所有结构变更使用 Alembic；正式建表和字段变化只能放在 alembic/versions/。

主键使用应用层 Snowflake BIGINT；BIGINT 通过 API 以字符串返回，UUID 保留 UUID 语义。

event_id 全局唯一；click_id 只建立普通索引；access_events 不分区。

历史绑定、组织和客户经理快照不能因主数据删除而失效。

迁移文件不得直接修改已执行版本；每个数据库变更必须有独立 Revision。

迁移必须在空数据库上验证，且迁移和对应业务代码放在同一个 PR 中。

数据库辅助资料目录：

database/

├── seeds/

├── checks/

└── README.md

迁移边界 database/ 只保存种子、检查和辅助说明；正式 DDL 不放在启动脚本或 database/ 中，也不得直接修改 LinkForty 平台表。

10. 接口规范管理

OpenAPI 由 docs 仓库版本化维护，代码仓库通过同步和生成流程使用，不在两个业务仓库维护独立的 OpenAPI 主文件。

docs 仓库维护版本化 OpenAPI

↓

版本化同步脚本

↓

后端接口实现

↓

前端生成 TypeScript 类型

↓

模块 API 封装

↓

接口测试和联调

| 规范项 | 统一要求 |
| --- | --- |
| 路径与字段 | 路径使用 /api/v1；JSON 使用 camelCase；数据库使用 snake_case。 |
| 标识与时间 | BIGINT 返回字符串；UUID 保留 UUID；时间使用带时区的 ISO 8601。 |
| 幂等 | 写接口使用 Idempotency-Key；Webhook 使用 event_id；外部写调用携带稳定幂等标识。 |
| 响应与错误 | 响应包含 requestId；错误码统一维护，错误结构保持一致。 |
| 列表与范围 | 分页、排序、筛选和数据范围规则统一，sortBy 使用服务端白名单。 |
| 权限 | 前端按钮权限只用于展示，后端必须强制校验功能权限和数据范围。 |

11. 根目录重要文件

11.1 后端重点文件

AGENTS.md

README.md

pyproject.toml

uv.lock

.env.example

Dockerfile

docker-compose.dev.yml

alembic.ini

11.2 前端重点文件

AGENTS.md

README.md

package.json

package-lock.json

.env.example

vite.config.ts

tsconfig.json

vitest.config.ts

playwright.config.ts

环境变量不得包含真实 Secret；.env 必须加入 .gitignore。

README 必须包含启动、测试、迁移和联调命令。

每个独立仓库都必须有自己的 AGENTS.md。

.github、CI 和 CODEOWNERS 必须分别配置在两个仓库内。

12. Git 协作方式

以下分支模型分别适用于两个独立业务仓库：

main

├── feature/M1-iam

├── feature/M3-touchpoints

├── feature/M5-resources

└── feature/M7-events

main 禁止直接提交；功能分支从最新 main 创建。

每个 PR 只处理一个业务功能或一个公共变更。

后端和前端分别审核；API、数据库迁移、权限和公共代码变更必须双人审核。

不允许提交密码、Token、Webhook Secret 或生产配置。

CI、测试和代码审核通过后才能合并。

不额外维护长期 develop 分支。

两个仓库分别进行版本和发布管理。

13. 项目建设顺序

13.1 阶段一：工程基线

创建两个仓库根配置并建立各自的 AGENTS.md。

初始化 FastAPI 后端和 React 前端。

配置 PostgreSQL、Redis、Celery 和 Alembic。

配置 Ruff、mypy、pytest、Vitest、Playwright 和基础 CI。

13.2 阶段二：公共基础能力

统一配置、异常、响应、日志和 Trace ID。

建立 Snowflake、权限依赖和公共审计写入。

建立 OpenAPI 同步脚本。

13.3 阶段三：数据库基线

优先实现：

iam_*

operation_logs

organization_units

customer_managers

再实现：

touchpoint_assets

touchpoint_payloads

touchpoint_manager_assignments

target_resources

routing_rules

access_events

13.4 阶段四：首条垂直链路

登录

→ 组织查询

→ 客户经理维护

→ NFC 资产录入

→ 客户经理绑定

→ 目标资源配置

→ 路由发布

→ 模拟 Webhook

→ access_events 幂等处理

→ 统计查询

→ 数据导出

本期不依赖真实 H5 和银行 App；NFC 使用接口和 Mock 先行。

13.5 阶段五：M1～M8 并行开发

M1～M4 与 M5～M8 可以分别分工。

任何模块完成接口后立即更新 OpenAPI。

每周至少进行一次跨仓库联调，不等待全部模块完成。

每个模块同步完成代码、测试、权限和审计。

14. 开发前完成标准

满足以下条件后，才进入正式业务开发：

两个 GitHub 仓库权限和分支保护完成。

两个仓库均能本地启动；FastAPI 健康检查可访问；React 管理后台可以构建。

PostgreSQL 和 Redis 可连接；Alembic 可以在空数据库完成迁移。

Snowflake 生成规则已验证；.env.example 完整；仓库中没有真实密钥。

公共响应、异常、日志、分页和 ID 规则已统一。

M1～M8 目录职责已确认；OpenAPI 第一批接口已确认；同步脚本可运行。

Casdoor JWT 验证可运行；LinkForty API 调用方式已确认。

Webhook 验签和幂等测试已准备；NFC Mock 可以运行。

后端和前端 CI 基础检查已通过；首条垂直链路的测试数据已准备。

15. 目录建设结论

bank-touchpoint-platform 作为平台项目名称保留。

不建立新的单体平台代码仓库；使用两个独立业务仓库承载后端和管理后台。

后端采用 src/app + 业务模块化单体；前端采用 React 模块化页面结构。

docs 仓库继续作为正式需求、架构、API、数据库和测试基线。

LinkForty Core 保持独立；H5 和演示客户端后置。

NFC 采用接口和 Mock 先行。

不引入微服务、CQRS 或复杂 Clean Architecture。

不重复维护两套没有职责差异的业务目录。

不将前端作为业务规则来源，不将 LinkForty Core 代码复制到银行平台。

最终边界 该目录方案服务于清晰分工、可审计协作和跨仓库联调；任何后续目录变化都应同步更新 docs 基线并说明影响范围。