银行触点载体管理系统

MVP 功能模块划分分析方案

V3.0 · 基于 V1.3 物理模型重新编号

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V3.0 |
| 编制日期 | 2026 年 08 月 18 日 |
| 唯一业务基线 | 银行触点载体管理系统_数据物理模型_V1.3.docx |
| 版式与迁移参考 | MVP 功能模块划分分析方案 V2.2 |
| 有效模块编号 | M1～M5 |
| 适用对象 | 两人研发团队及产品、架构、测试和验收人员 |

使用边界 本文只定义 V1.3 的模块、数据所有权、外部边界和两人研发工作包；不声明具体 API、页面、代码目录或工程完成情况。

1. 文档目的与版本信息

本文在 V2.2 的章节和视觉结构基础上，严格依据 V1.3 数据物理模型重新确定有效业务模块、连续编号、数据所有权、外部系统边界和两人研发工作包。

V3.0 的有效业务模块为 M1～M5。旧编号仅用于迁移追溯，不得继续用于新需求、研发任务或验收项。

| 版本事项 | V3.0 结论 |
| --- | --- |
| 业务内容来源 | 仅使用 V1.3 数据物理模型 |
| 版式来源 | V2.2 的 Letter 页面、蓝色标题层级、表格和页脚体系 |
| 编号结果 | 五个有效业务模块，连续编号为 M1～M5 |
| 人员组织 | 五个业务模块映射为两个研发工作包，不改变模块数据所有权 |

2. 编制基线与使用约束

V1.3 数据物理模型是本文件唯一业务事实来源；表、字段、状态、外部边界和实施分层均从该模型提取。

V2.2 只提供版式、章节组织和旧编号迁移信息；其中与 V1.3 冲突的业务内容不得沿用。

本文不引用其他项目文档、接口草案、权限矩阵、代码目录、迁移实现或测试状态。

V1.3 未明确的内容标记为待确认，不通过模块文档补造字段、接口或验收承诺。

判定原则 当旧版模块叙述与 V1.3 物理模型不一致时，以 V1.3 为准；当 V1.3 内部存在不一致时，只记录问题，不自行修正模型。

3. V1.3 系统范围和边界

V1.3 的正式范围为 7 张银行业务表、8 张 LinkForty 外部现有表，以及 Casdoor 外部身份边界。银行库只维护银行业务主数据和审计投影。

| 边界对象 | V1.3 定位 | 银行后台约束 |
| --- | --- | --- |
| 银行业务数据库 | 7 张本地业务表 | 由银行后台负责数据所有权和演进 |
| Casdoor | 身份、角色与功能权限权威 | 验证 JWT 并读取 employee_code，不建立本地权限投影 |
| LinkForty | 链接、点击和 Webhook 等底层能力 | 写入走 API；读取受限；不直接迁移或修改外部表 |
| NFC | 一期触点载体类型 | 资产类型固定为 NFC，写入和核验通过适配能力完成 |

外部表保护 银行系统不得对 LinkForty 物理表执行 DDL、DML、TRUNCATE 或迁移，也不得读取、记录或输出 Webhook 密钥值。

4. 模块划分原则

以数据所有权为第一原则：每张银行业务表只有一个负责写入和状态解释的模块。

模块按业务内聚性划分，不按照开发人员数量机械拆分；两人协作通过研发工作包解决。

外部系统、设备适配、批量导入、幂等、审计和异步任务属于外部或横向能力，不单独占用 M 编号。

跨模块读取不得改变数据所有权；跨模块写入必须通过责任模块的业务规则执行。

银行业务表不依赖数据库级级联删除，关系完整性由 Service 和 Repository 的事务校验保证。

5. 物理模型与数据归属

5.1 银行侧 7 张业务表

| 序号 | 物理表 | 新归属 | 数据职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | operation_logs | M1 | 员工和系统操作审计，只追加 |
| 2 | organization_units | M2 | 组织编码层级和数据范围根节点 |
| 3 | employees | M2 | 员工编码、员工名称和直接所属组织 |
| 4 | touchpoint_assets | M3 | NFC 载体业务编码、物理 UID 和当前责任 |
| 5 | touchpoint_payloads | M3 | 卡内实际写入内容及外部同步职责 |
| 6 | touchpoint_employee_assignments | M4 | 载体与员工的当前及历史绑定 |
| 7 | access_events | M5 | 访问事件幂等投影及资产、组织、员工关联 |

5.2 LinkForty 外部 8 张现有表

| 外部表 | 外部职责 | 银行侧边界 |
| --- | --- | --- |
| link_templates | 链接模板 | 外部拥有；银行侧不迁移 |
| links | 链接主数据 | 通过 linkforty_link_id 逻辑引用 |
| click_events | 点击事实 | 通过受限读取或事件关联使用 |
| device_fingerprints | 设备指纹事实 | 仅属于 LinkForty 外部模型 |
| install_events | 安装事件事实 | 仅属于 LinkForty 外部模型 |
| in_app_events | App 内事件事实 | 仅属于 LinkForty 外部模型 |
| webhooks | Webhook 配置 | 密钥值不得进入银行日志或文档 |
| webhook_deliveries | Webhook 投递记录 | 外部拥有；银行侧不写入 |

6. 新版模块总览

| 编号 | 模块名称 | 唯一数据所有权 | 核心职责 | 主要外部依赖 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | 后台访问与操作审计 | operation_logs | 认证上下文协作与操作审计 | Casdoor |
| M2 | 组织与员工管理 | organization_units employees | 组织层级、员工主数据和数据范围 | Casdoor Claim |
| M3 | NFC 触点资产与载体内容管理 | touchpoint_assets touchpoint_payloads | NFC 资产、卡内内容和外部同步 | LinkForty API、NFC |
| M4 | 触点载体员工绑定管理 | touchpoint_employee_assignments | 当前及历史绑定、解绑和责任关系 | M2、M3 |
| M5 | 访问事件接入与关联管理 | access_events | 事件幂等投影、关联和重试状态 | LinkForty 事件 |

主要依赖链 M2 主数据 → M3 资产与内容 → M4 员工绑定 → M5 访问事件；M1 为各管理操作提供横向审计。

编号规则 自 V3.0 起，新需求、研发任务和验收项统一使用 M1～M5。任何外部系统或横向能力均不得提前占用新的业务模块编号。

7. M1～M5 模块职责与边界

7.1 M1 后台访问与操作审计

定位：形成可信的后台访问上下文，并为员工操作和系统任务提供统一审计记录。

数据所有权：只拥有 operation_logs；该表只追加，不由其他模块直接修改。

输入：Casdoor JWT、trace_id、员工和组织上下文、操作类型、对象标识、执行结果及必要的前后值。

输出：有效的员工访问上下文，以及可按 trace_id、操作员工、对象和时间追踪的审计记录。

负责事项：校验 JWT 签名、issuer、audience 和过期时间；使用 employee_code 定位启用员工；记录登录、管理、绑定、导入、导出和外部同步等操作。

不负责事项：不保存本地身份权限投影，不保存密码、Token、密钥或其他敏感凭证，不决定其他业务对象状态。

依赖：依赖 Casdoor 身份声明以及 M2 的 employees；系统任务允许 employee_id 为空，但必须保留 trace_id。

验收重点：员工不存在或停用时拒绝访问；关键操作审计完整；失败和部分成功可追踪；敏感凭证不进入日志。

7.2 M2 组织与员工管理

定位：维护组织编码层级、员工主数据和员工直接所属组织，为所有模块提供数据责任范围基线。

数据所有权：拥有 organization_units 和 employees。

输入：组织编码与名称、状态、区位信息、联系人信息，以及员工编码、姓名、直接所属 org_id 和状态。

输出：可按 org_code 前缀查询的组织层级、员工主数据、员工直接所属组织和数据范围根节点。

负责事项：校验 org_code 格式、前缀关系和全局唯一性；维护员工编码唯一性和启停状态；通过 employee_code 对接 Casdoor Claim。

边界：组织层级只由 org_code 前缀表达，不另设父组织字段或组织层级字段；员工只保存一个直接所属 org_id。

字段归属：location_code 和 door_no 属于组织信息，不属于触点资产投放位置。

验收重点：根组织和下级编码规则、组织和员工唯一性、员工启停、直接组织归属、手机号密文与脱敏值、后端范围校验。

7.3 M3 NFC 触点资产与载体内容管理

定位：管理 NFC 触点资产、卡内实际写入内容、当前责任范围和 LinkForty 外部逻辑引用。

数据所有权：拥有 touchpoint_assets 和 touchpoint_payloads。

输入：asset_code、asset_type、carrier_uid、责任 org_id/employee_id、资产状态，以及 Payload 类型、值、来源、提供方和外部链接标识。

输出：可查询和导入的资产主数据、卡内实际内容、当前责任组织和员工，以及必要的外部同步结果。

负责事项：保证 asset_code 全局唯一和非空 carrier_uid 唯一；一期 asset_type 固定为 NFC；维护资产状态和载体内容状态。

边界：Payload 表示卡内实际写入内容，不代表最终跳转目标；linkforty_link_id 只是 LinkForty 链接逻辑引用；不直接修改外部平台表。

依赖：依赖 M2 的责任组织和员工；通过 LinkForty API 与 NFC 适配能力完成外部登记、写入或核验。

验收重点：资产编码、物理 UID、NFC 限定、资产和内容状态、责任范围同步、逻辑引用和外部失败可追踪。

7.4 M4 触点载体员工绑定管理

定位：以追加历史方式维护触点载体与员工的当前及历史绑定关系。

数据所有权：拥有 touchpoint_employee_assignments。

输入：asset_id、org_id、employee_id、生效时间，以及解绑原因码和解绑说明。

输出：当前有效或已解绑的绑定记录、有效时间区间和解绑原因。

负责事项：保证同一资产的有效绑定时间区间不重叠；绑定记录只追加，不覆盖历史；解绑时保留失效时间和原因。

边界：不保存组织、支行或员工名称快照；历史查询展示当前主数据名称，不保证还原绑定发生时的名称。

依赖：依赖 M2 的组织和员工状态、M3 的资产及其当前责任信息。

验收重点：有效区间冲突、当前绑定识别、解绑闭环、历史记录保留、跨组织约束和责任信息一致性。

7.5 M5 访问事件接入与关联管理

定位：接收 LinkForty 事件并形成银行侧幂等投影，关联触点资产、事件时命中的绑定、组织和员工。

数据所有权：拥有 access_events。

输入：event_id、click_id、事件元数据及 LinkForty 逻辑关联信息。

输出：访问事件记录、asset_id、binding_id、org_id、employee_id、关联状态、原因和完成时间。

负责事项：event_id 作为全局唯一幂等键；click_id 允许重复且仅作逻辑引用；维护待关联、成功、待重试和失败状态。

边界：事件状态只表示资产、组织和员工关联；不保存最终跳转目标、运行时规则或目标快照；不直接修改 LinkForty 表。

依赖：依赖 LinkForty 事件或受限读取、M3 的资产与内容、M4 的事件时点绑定。

验收重点：缺失或重复 event_id、重复 click_id、关联失败、重试状态、首次 received_at 不更新和外部只读边界。

8. 外部系统与横向能力

| 能力 | 类型 | 职责 | 模块编号规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| Casdoor | 外部身份边界 | 签发 JWT，维护身份、角色和功能权限 | 不占 M 编号 |
| LinkForty | 外部触点平台 | 链接、点击、Webhook 和底层访问能力 | 不占 M 编号 |
| NFC Adapter | 设备适配 | 实体卡写入、读取和核验 | 不占 M 编号 |
| 批量导入 | 横向应用能力 | 预校验、幂等、逐行结果、明确的更新或新增 | 由 M3、M4 等责任模块执行 |
| 操作审计 | 横向治理能力 | 所有管理操作和批次均提交审计上下文 | 数据归属 M1 |
| Worker / Celery | 异步技术能力 | 外部同步、事件重试、导入和补偿 | 不占 M 编号 |

8.1 批量导入预留规则

预留载体内容批量修改、载体与员工绑定关系批量修改、载体与载体内容关系批量修改三类模板。

组织使用 org_code、员工使用 employee_code、载体优先使用 asset_code，可辅助使用 carrier_uid。

载体内容使用 asset_code 与 payload_type 的组合，或使用明确的内容记录 ID。

匹配到记录则更新；未匹配且必填字段完整则新增；缺少某行不推导删除、停用或解绑。

导入必须支持预校验、幂等键、逐行结果和失败原因；每批导入写入 operation_logs。

V1.3 不创建导入批次表和导入明细表，异步导入启用时再扩展模型。

9. 数据所有权与模块依赖

| 数据域 | 责任模块 | 主要依赖或使用方 | 写入边界 |
| --- | --- | --- | --- |
| 操作审计 | M1 | M2～M5 和系统任务提交上下文 | 只有 M1 写 operation_logs，记录只追加 |
| 组织、员工 | M2 | M1 认证映射；M3、M4、M5 责任校验 | 其他模块不得绕过 M2 修改主数据 |
| 资产、内容 | M3 | M4 绑定；M5 事件关联 | 其他模块通过 M3 规则维护责任信息 |
| 绑定历史 | M4 | M5 事件时点关联 | 记录只追加，不覆盖历史 |
| 访问事件 | M5 | 审计查询或后续只读使用 | event_id 唯一，关联状态由 M5 解释 |
| LinkForty 运行数据 | LinkForty | M3、M5 通过 API、事件或受限读取使用 | 银行模块不得直接修改外部表 |

协作规则 跨模块调用可以读取责任模块数据或提交业务命令，但不得改变表的唯一所有者、绕过状态规则或把外部表纳入银行数据库迁移。

10. 认证、数据范围与跨系统数据流

10.1 身份与数据范围

- Casdoor 完成登录并签发 JWT。

- 后台验证 JWT 签名、issuer、audience 和过期时间。

- 后台从 Token 获取 employee_code，并由 M2 查询 employees。

- 员工不存在或停用时拒绝访问。

- 查询、导出和导入按员工所属 org_id 以及本人 employee_id 执行后端数据范围过滤。

10.2 资产、内容与 LinkForty

- M3 维护 NFC 资产、卡内实际内容和当前责任范围。

- touchpoint_payloads.linkforty_link_id 逻辑引用 LinkForty.links.id。

- 银行后台通过 LinkForty API 执行必要的外部同步，只在本地保存必要逻辑引用和同步结果。

- M1 记录管理操作和外部同步结果，不记录密钥或 Token。

10.3 访问事件关联

- LinkForty 事件通过 event_id、click_id 和外部链接标识进入银行后台。

- M5 以 event_id 执行幂等投影，click_id 仅用于逻辑关联。

- M5 结合 M3 资产与内容、M4 绑定历史确定资产、组织和员工。

- M5 写入 access_events 的关联状态、原因和完成时间；失败进入待重试或最终失败。

11. 后端分层和异步任务落点

| 层次 | 职责 | V1.3 实施约定 |
| --- | --- | --- |
| Router | 协议适配 | 接收请求、解析认证上下文、返回统一响应；不直接写 SQL 或调用外部系统 |
| Service | 业务规则 | 组织编码、数据范围、绑定时间冲突、导入预校验和审计编排 |
| Repository | 数据库访问 | SQLAlchemy 查询、事务、索引和约束；不承载外部平台业务 |
| Integration Adapter | 外部调用 | Casdoor Claim、LinkForty API、Webhook 和 NFC 适配及重试 |
| Worker / Celery | 异步任务 | 外部同步、事件重试、批量导入、补偿和结果审计 |
| Alembic | 数据库演进 | 只演进银行侧 7 张业务表；禁止修改 LinkForty 平台表 |

12. 两人研发工作包划分

模块数量保持五个，研发执行按业务依赖和数据表数量组合为两个工作包。工作包是人员分工，不改变模块编号、数据所有权或跨模块写入规则。

| 工作包 | 负责模块 | 主要数据表 | 研发重点 | 主要交接 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | M1、M2、M4 | operation_logs organization_units employees touchpoint_employee_assignments | 访问上下文、审计、主数据和绑定生命周期 | 向 B 提供员工/组织校验、绑定和审计上下文 |
| B | M3、M5 | touchpoint_assets touchpoint_payloads access_events | NFC 资产内容、LinkForty 集成和访问事件 | 向 A 提供资产状态、外部逻辑引用和事件反馈 |

12.1 共同冻结的协作契约

身份与范围：employee_code、org_id、employee_id 及停用员工拒绝规则。

资产与绑定：asset_id、employee_id、effective_from、effective_to 和绑定状态。

外部链接：linkforty_link_id 的 UUID 语义和只作为逻辑引用的边界。

事件幂等：event_id 全局唯一，click_id 非唯一。

治理上下文：trace_id、操作对象、执行结果、失败摘要和补偿状态。

12.2 建议协作节奏

| 阶段 | 工作包 A | 工作包 B | 共同验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 | M1 审计基础、M2 主数据 | M3 资产和载体内容 | 身份、范围、资产和审计字段契约 |
| 第二阶段 | M4 绑定生命周期 | M5 事件幂等与关联 | 资产—绑定—事件关联链路 |
| 第三阶段 | 补齐审计和边界检查 | 补齐外部失败和重试 | 跨模块权限、幂等、补偿和文档验收 |

13. 旧版编号迁移及待确认事项

13.1 旧版编号到新版编号

| 旧版模块 | 新版处理 | V1.3 依据或清理结果 |
| --- | --- | --- |
| 旧 M1 后台访问、IAM 与操作审计 | 新 M1 后台访问与操作审计 | 仅保留外部身份适配与 operation_logs；不创建 iam_* 表 |
| 旧 M2 机构与客户经理管理 | 新 M2 组织与员工管理 | customer_managers 改为 employees；不使用 parent_org_id |
| 旧 M3 触点载体及载体内容管理 | 新 M3 NFC 触点资产与载体内容管理 | 不使用 config_status；资产位置字段不属于 touchpoint_assets |
| 旧 M4 触点载体绑定生命周期 | 新 M4 触点载体员工绑定管理 | 绑定表改为 touchpoint_employee_assignments；删除名称快照 |
| 旧 M5 目标资源管理 | V1.3 已下线，不分配新编号 | 不创建 target_resources，也不列为预留业务模块 |
| 旧 M6 路由规则配置与发布 | V1.3 已下线，不分配新编号 | 不创建 routing_rules，不维护路由发布状态 |
| 旧 M7 访问事件接入与关联 | 新 M5 访问事件接入与关联管理 | 仅关联资产、绑定、组织和员工；event_id 唯一，click_id 非唯一 |
| 旧 M8 统计分析 | 不纳入新版业务模块 | V1.3 物理模型未定义其模块归属或专属本地表 |

13.2 V1.3 待确认事项

字段定义不一致 V1.3 在数据域职责、LinkForty 交互约定和状态枚举中提到 external_sync_status，但 touchpoint_payloads 的详细字段表未列出该字段。V3.0 只记录此差异，不补造字段类型、默认值或约束。

14. V3.0 更新日志

2026-08-18：业务模块由旧 M1～M8 重整为新 M1～M5，并采用连续编号。

2026-08-18：删除独立统计分析模块，旧 M8 不转换为新版模块。

2026-08-18：统一使用 employees 和 touchpoint_employee_assignments。

2026-08-18：移除本地 IAM、目标资源和路由发布相关模块及数据对象。

2026-08-18：将旧 M7 访问事件模块重新编号为新 M5。

2026-08-18：增加工作包 A（M1/M2/M4）和工作包 B（M3/M5），不改变数据所有权。

2026-08-18：记录 external_sync_status 在 V1.3 中的字段定义不一致，等待物理模型确认。

生效说明 本版生效后，当前业务模块只包括 M1～M5；旧编号仅通过第 13 章追溯。